- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Aurora Mansilla |
| --- | --- |
| Rut | 21.372.203-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática. |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RubricApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Diseño y desarrollo de software, automatización de procesos, gestión de información y apoyo al análisis de resultados. |
| Competencias | Ingeniería de requisitos, diseño y desarrollo de software, diseño e implementación de bases de datos, pruebas y documentación de software, gestión de proyectos tecnológicos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT RubricApp surge a partir de la necesidad de digitalizar y simplificar el proceso de evaluación mediante rúbricas utilizado por docentes. La evaluación con rúbricas puede involucrar la elaboración manual de criterios y niveles de desempeño, el registro de estudiantes, la asignación de puntajes y el cálculo de resultados, generando tareas repetitivas y aumentando la posibilidad de errores en el procesamiento de la información. Frente a esta situación, el proyecto busca desarrollar una aplicación de escritorio que centralice la creación y administración de rúbricas, el registro de cursos y estudiantes y el proceso de evaluación. La solución permitirá automatizar los cálculos asociados a las ponderaciones y resultados, reduciendo el trabajo manual y facilitando la consulta de la información generada. El proyecto es relevante para Ingeniería en Informática porque permite aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de interfaces, programación, bases de datos, pruebas, gestión de proyectos y documentación. Además, la automatización del proceso de evaluación constituye una aplicación concreta de la tecnología para mejorar un proceso académico y apoyar la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | RubricApp consiste en desarrollar una aplicación de escritorio para apoyar a docentes en la creación, gestión y utilización de rúbricas de evaluación. La aplicación permitirá crear cursos, registrar estudiantes, crear rúbricas, definir criterios, niveles de desempeño y ponderaciones, evaluar estudiantes, calcular resultados y visualizar la información obtenida. La solución estará orientada a funcionar como una aplicación de PC, buscando una interfaz clara e intuitiva para que el docente pueda realizar el proceso de evaluación desde un único sistema. Además, contemplará la posibilidad de exportar los resultados y la información de las evaluaciones a formatos como Excel y Word, facilitando su almacenamiento, revisión y utilización posterior. Para abordar la problemática, el desarrollo se organizará mediante una metodología ágil, utilizando un backlog de tareas y ciclos de trabajo que permitan implementar y validar progresivamente las funcionalidades. La aplicación será desarrollada utilizando Python y Tkinter para la interfaz, junto con los componentes de persistencia y exportación requeridos por el sistema. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto APT RubricApp se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que contempla el análisis de una necesidad real, el levantamiento de requerimientos, el diseño y desarrollo de una solución de software, la gestión estructurada de información, la aplicación de pruebas y la documentación del producto. Las competencias seleccionadas son necesarias para abordar la problemática, debido a que la construcción de la aplicación requiere transformar las necesidades del usuario en funcionalidades concretas, diseñar una interfaz de escritorio, estructurar los datos correspondientes a cursos, estudiantes, rúbricas y evaluaciones, implementar la lógica de cálculo y validar el funcionamiento de la solución. Asimismo, el proyecto requiere aplicar buenas prácticas de desarrollo de software, control de versiones, gestión de tareas y documentación. La automatización de cálculos y exportaciones permite integrar distintos conocimientos de la carrera en una solución orientada a mejorar la eficiencia y disminuir errores en un proceso académico. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto RubricApp se relaciona con mis intereses profesionales porque me permite desarrollar una solución de software completa a partir de una necesidad concreta, participando en las distintas etapas del ciclo de vida del desarrollo. Me interesa especialmente fortalecer mis conocimientos en programación con Python, diseño de interfaces mediante Tkinter, gestión de datos y automatización de procesos. El proyecto también representa una oportunidad para mejorar mis habilidades en análisis de requerimientos, diseño de software, pruebas, documentación y gestión de proyectos. Además, la posibilidad de incorporar funcionalidades para el cálculo y visualización de resultados permite vincular el desarrollo de software con el análisis de información, área que resulta de interés para continuar ampliando mis competencias técnicas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto APT RubricApp es factible de desarrollar dentro del contexto de la asignatura, debido a que sus funcionalidades pueden ser abordadas mediante los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática y utilizando herramientas disponibles para el desarrollo de aplicaciones de escritorio. El alcance se ha definido considerando que se trata de una sola aplicación de PC, lo que permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades principales: gestión de cursos y estudiantes, creación de rúbricas, definición de criterios y niveles, evaluación, cálculo de resultados, visualización y exportación de información. Esta delimitación permite mantener el proyecto dentro del período académico disponible. Los recursos requeridos corresponden principalmente a un computador, conexión a Internet, Python, Tkinter, Visual Studio Code, Git/GitHub y Jira, además de librerías necesarias para la persistencia de datos y exportación de documentos. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de herramientas de software, los conocimientos adquiridos durante la carrera y la posibilidad de validar progresivamente las funcionalidades. Entre los factores que podrían dificultarlo se encuentran las limitaciones de tiempo, cambios en los requerimientos y problemas técnicos. Para reducir estos riesgos se priorizarán las funcionalidades esenciales, se organizarán las tareas mediante Jira y se realizará un desarrollo incremental con pruebas frecuentes. Considerando estos factores, se considera posible desarrollar RubricApp dentro del período establecido para la asignatura, priorizando una versión funcional y estable que cumpla con los requerimientos principales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación de escritorio para apoyar y automatizar el proceso de evaluación mediante rúbricas, permitiendo gestionar cursos, estudiantes, criterios y niveles de desempeño, calcular resultados y exportar la información generada de acuerdo con los requerimientos definidos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar y documentar los requerimientos del sistema mediante el levantamiento y priorización de las necesidades asociadas al proceso de evaluación con rúbricas. Diseñar la estructura funcional y visual de RubricApp, considerando una navegación clara e intuitiva para facilitar su utilización por parte del docente. Implementar la gestión de cursos y estudiantes, permitiendo registrar, modificar, consultar y organizar la información necesaria para las evaluaciones. Implementar la creación y administración de rúbricas, permitiendo definir criterios, niveles de desempeño, descripciones y ponderaciones. Implementar el proceso de evaluación de estudiantes mediante la selección de niveles de desempeño y el registro de los resultados correspondientes a cada criterio. Automatizar el cálculo de puntajes, ponderaciones y resultados finales de las evaluaciones de acuerdo con la configuración de cada rúbrica. Implementar la visualización y consulta de resultados de las evaluaciones, facilitando la revisión de la información obtenida. Implementar la exportación de información y resultados a formatos como Excel y Word para facilitar su almacenamiento, revisión y presentación. Aplicar medidas de validación y manejo de errores para asegurar la integridad de la información y el correcto funcionamiento del sistema. Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para verificar el cumplimiento de los requerimientos, detectar errores y validar el correcto funcionamiento de la aplicación. Documentar el desarrollo de RubricApp, manteniendo registro de las decisiones, funcionalidades, estructura y procedimientos relevantes para facilitar su mantenimiento y evolución. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto APT RubricApp se utilizará Scrum como metodología ágil de trabajo, adaptada a un proyecto individual. Esta metodología permitirá organizar el desarrollo de manera incremental, priorizar las funcionalidades y mantener un seguimiento continuo del avance. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog gestionado en Jira, donde se registrarán las funcionalidades, tareas, correcciones y actividades necesarias para desarrollar la aplicación. Las tareas serán priorizadas considerando su importancia, dependencias, complejidad y tiempo disponible. El desarrollo se dividirá en ciclos de trabajo o Sprint. En cada ciclo se seleccionarán las tareas prioritarias, se realizará su implementación y posteriormente se efectuarán pruebas y correcciones. Al finalizar cada ciclo se revisará el estado de las funcionalidades y se actualizará el backlog de acuerdo con los resultados obtenidos. Debido a que RubricApp será desarrollado individualmente, la planificación, desarrollo, documentación y validación serán responsabilidad de Aurora Mansilla. Para mantener trazabilidad del trabajo se utilizarán Jira para la gestión de actividades y Git/GitHub para el control de versiones. Finalmente, se realizarán pruebas funcionales y de usabilidad sobre los módulos desarrollados, además de una validación final de la aplicación completa, con el propósito de verificar que las funcionalidades implementadas respondan a los requerimientos definidos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance y final | Repositorio y control de versiones | Repositorio del proyecto en GitHub, incluyendo commits y versiones del código fuente de RubricApp. | Demostrará la evolución del proyecto, los cambios realizados y la trazabilidad del desarrollo. |
| Avance y final | Gestión y seguimiento de actividades | Registro de tareas, historias de usuario, prioridades y estados de avance mediante Jira. | Demostrará la planificación, organización y seguimiento de las actividades. |
| Avance y final | Documentación y requerimientos | Documento con requerimientos, alcance, decisiones de diseño y especificaciones funcionales. | Evidenciará cómo las necesidades identificadas fueron transformadas en funcionalidades. |
| Avance y final | Evidencias del desarrollo funcional | Capturas y demostraciones de cursos, estudiantes, rúbricas, evaluación, resultados y exportación. | Permitirá comprobar visual y funcionalmente el avance. |
| Avance y final | Modelo y estructura de datos | Esquema y evolución de la estructura utilizada para cursos, estudiantes, rúbricas, criterios, niveles y evaluaciones. | Demostrará la correcta organización y persistencia de la información. |
| Final | Pruebas y validaciones | Registros de pruebas funcionales y de usabilidad, errores detectados y correcciones efectuadas. | Comprobará que las funcionalidades fueron verificadas antes de la entrega. |
| Final | Exportación de resultados | Archivos de prueba generados por RubricApp en formatos Excel y Word. | Evidenciará el funcionamiento del módulo de exportación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar las necesidades del proceso de evaluación. | Computador, reuniones, documentación | 1 semana | Aurora | Definir alcance inicial. |
| Ingeniería de requisitos | Definición del alcance y funcionalidades | Priorizar funcionalidades incluidas en el proyecto. | Jira, documentación | 1 semana | Aurora | Priorizar MVP. |
| Software innovador y de calidad | Diseño de arquitectura y módulos | Definir estructura general de la aplicación y sus componentes. | VS Code, diagramas | 1 semana | Aurora | Validar antes de implementar. |
| Requerimientos de información y bases de datos | Diseño de estructura de datos | Definir entidades, relaciones y datos para cursos, estudiantes, rúbricas y evaluaciones. | Python, diagramas | 1 semana | Aurora | Mantener integridad. |
| Software innovador y de calidad | Diseño inicial de interfaz | Diseñar navegación y vistas principales. | Tkinter, VS Code, bocetos | 1 semana | Aurora | Priorizar usabilidad. |
| Desarrollo de software | Configuración inicial del proyecto | Crear estructura, dependencias y control de versiones. | Python, VS Code, Git/GitHub | 1 semana | Aurora | Configurar repositorio. |
| Desarrollo de software | Gestión de cursos | Registrar, modificar, consultar y eliminar cursos. | Python, Tkinter | 1 semana | Aurora | Validar datos. |
| Desarrollo de software | Gestión de estudiantes | Registrar y administrar estudiantes asociados a cursos. | Python, Tkinter | 1 semana | Aurora | Validar asociación. |
| Desarrollo de software | Creación de rúbricas | Crear y editar rúbricas, criterios, niveles y ponderaciones. | Python, Tkinter | 1 semana | Aurora | Validar ponderaciones. |
| Desarrollo de software | Evaluación de estudiantes | Registrar resultados por criterio y estudiante. | Python, Tkinter | 1 semana | Aurora | Controlar datos incompletos. |
| Desarrollo de software | Cálculo de resultados | Calcular automáticamente puntajes y resultados ponderados. | Python | 1 semana | Aurora | Verificar con casos de prueba. |
| Desarrollo de software | Visualización de resultados | Consultar y revisar resultados de evaluaciones. | Python, Tkinter | 1 semana | Aurora | Facilitar interpretación. |
| Desarrollo de software | Exportación a Excel | Generar archivos con datos y resultados. | Python, librería de Excel | 1 semana | Aurora | Validar contenido. |
| Desarrollo de software | Exportación a Word | Generar documentos con resultados e información. | Python, librería de Word | 1 semana | Aurora | Revisar formato. |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Validaciones y manejo de errores | Incorporar validaciones y manejo de errores. | Python, pruebas | 1 semana | Aurora | Probar casos inválidos. |
| Software innovador y de calidad | Pruebas funcionales | Ejecutar casos de prueba y corregir errores. | Casos de prueba, Jira | 1 semana | Aurora | Registrar resultados. |
| Software innovador y de calidad | Pruebas de usabilidad y ajustes | Validar facilidad de uso y realizar mejoras. | Aplicación, pauta de evaluación | 1 semana | Aurora | Priorizar mejoras. |
| Software innovador y de calidad | Documentación y entrega final | Completar documentación, evidencias y versión final. | Word, GitHub, Jira | 1 semana | Aurora | Verificar cumplimiento. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 17 |  | S 18 | S 19 |
| S 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance y funcionalidades | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y estructura de datos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño inicial de interfaz |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del proyecto |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de cursos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de estudiantes |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de rúbricas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de estudiantes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visualización de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exportación a Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exportación a Word |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validaciones y manejo de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Documentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |