|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. Cumplí las actividades centrales del plan: levantamiento de requerimientos, diseño de la base de datos, desarrollo de la interfaz, autoguardado, banco de rúbricas con sugerencias personalizadas e importación y exportación de documentos. Hoy cuento con una primera versión funcional de RubricApp. Sin embargo, las pruebas con docentes, el empaquetado final y la documentación siguen en curso y van algo más lentas de lo planificado. Me facilitaron el trabajo conocer de cerca el problema que resuelve la aplicación, usar tecnologías eficaces y adecuadas para una app de escritorio (Python, CustomTkinter, SQLite y librerías para Excel, Word y PDF), planificar semanalmente y apoyarme en herramientas de inteligencia artificial para programar y revisar código. Me dificultaron el avance la pérdida de trabajo en los módulos de Cursos y Evaluar alumnos, que tuve que reconstruir; la gran variedad de formatos de las rúbricas en Word, que complica extraer los datos de forma confiable; la poca disponibilidad de docentes para probar la aplicación, y el tiempo que comparto con mi práctica profesional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la pérdida de trabajo, reconstruí los módulos afectados, comencé a respaldar el código con control de versiones e incorporé el autoguardado en la propia aplicación, para que el usuario final no pase por lo mismo. Para las rúbricas con formatos distintos, desarrollé un lector específico de documentos Word y seguiré mejorando la fiabilidad de la extracción y del cálculo de notas, que es mi objetivo actual. Para las pruebas, primero haré pruebas propias con casos definidos y luego coordinaré sesiones breves con docentes voluntarios. En cuanto al tiempo, redistribuí la carga del proyecto en metas semanales acotadas que puedo compatibilizar con la práctica. Antes de generar el instalador final, corregiré las dependencias faltantes y lo probaré en un equipo Windows.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Logré una aplicación funcional que cumple los objetivos principales y que, además, sumó funcionalidades que no estaban en el plan original, como el banco de rúbricas por asignatura, las sugerencias desde el historial y las opciones de personalización visual y tamaño de texto. Destaco la capacidad de adaptarme ante los problemas, convirtiendo la pérdida de trabajo en una mejora concreta de la aplicación, y haber optado por soluciones simples y explicables, como las sugerencias basadas en consultas SQL en lugar de machine learning. Para mejorar, debo probar antes y con más frecuencia con usuarios reales, documentar cada funcionalidad a medida que la termino, mantener actualizadas las dependencias del proyecto y respaldar el código de forma constante desde el inicio.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cuánta evidencia de pruebas con usuarios se espera para la entrega final y si las pruebas que pueda hacer por mi cuenta, complementadas con algunas sesiones con docentes, son suficientes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Desarrollo el Proyecto APT de forma individual, por lo que no corresponde redistribuir actividades entre integrantes. Las actividades pendientes (pruebas con usuarios, empaquetado y distribución, y documentación y presentación final) siguen a mi cargo y las reorganicé en metas semanales para compatibilizarlas con la práctica profesional.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Al ser un proyecto individual, no hubo trabajo en grupo propiamente tal. Como aspecto positivo, trabajar sola me permitió tomar decisiones rápidas y mantener una visión completa del proyecto. Como aspecto a mejorar, al no tener compañeros de equipo me falta retroalimentación externa.